## Slide 1
STAP 1.3
CHECKLIST
RANDVOORWAARDEN DGAM
FASE I. Oriëntatie en initiatie
Waarom gaan we ‘Datagedreven Assetmanagement’ op dit object moment toepassen?
FASE II. Analyse
Hoe gaan we ‘Datagedreven Assetmanagement’ op dit object toepassen?
TRIGGERS
4 FASEN PLAN VERSIE 2.1
STAP 1.1
VERBETERPERSPECTIEF
1.2.1
VRAGENLIJST: BESCHIKBARE
ICT INFRASTRUCTUUR
START
FASE I A
PROJECT INITIATIE DOCUMENT (PID)
of
PLAN VAN AANPAK (PvA)
2.4.2
PER PRESTATIEKILLER: IS DATA BESCHIKBAAR IN DE JUISTE KWALITEIT?
2.4.3
AANVULLEN
KOSTEN-BATEN ANALYSE EN KEUZE DATABRONNEN & SENSOREN
GO/ NO GO
JA/ NEE
FASE I B
CHECKLIST RANDVOORWAARDEN DGAM
GO/ NO GO
2.2.1
DE 0-METING EN SCAN AM-BASISDOCUMENTATIE
2.2.2
PRESTATIEKILLER-ANALYSE
2.2.3
BOUWDEEL KEUZE EN INVULLEN DEEP DIVE TEMPLATE
2.3.1
DEEP DIVE TEAM FORMEREN
2.3.2
GROEPSSESSIE DEEP DIVE – FAALDETECTIE-ANALYSE
2.3.3
UITWERKING DEEP DIVE – FAALDETECTIE-ANALYSE
1.2.3
SCAN: AM ORGANISATIE
1.2.2
SCAN: VAKKENNIS EN COMPETENTIES
STAP 1.2
RANDVOORWAARDEN 4 FASEN PLAN
(in kaart brengen)
FORMEREN IMPLEMENTATIE TEAM
FASE II A
VASTGESTELDE INFORMATIEBEHOEFTE
FASE II B
KOSTEN-BATEN ANALYSE
2.4.1
INFORMATIE-BEHOEFTE PER ROL IN DE VORM VAN USER STORIES
STAP 2.4
DATA ANALYSE
INFORMATIE BEHOEFTE
STAP 2.3
UITVOERING DEEP DIVE
STAP 2.1
ICT Infra (realiseren)
STAP 2.2
VOORBEREIDING DEEP DIVE

## Slide 2
FASE III. Implementatie
Wat gaan we precies doen om dit object ‘Datagedreven’ te maken?
TEAMLEDEN HERIJKEN \ AANVULLEN
3.2.1
DATAKWALITEIT VASTSTELLEN/ VERIFIËREN
3.1.1
ADDITIONELE DATA ONTSLUITEN VIA ODS INFRASTRUCTUUR
3.1.2
AANVULLENDE SENSOREN INSTALLEREN
3.2.2
DASHBOARD INRICHTEN/AANVULLEN:
- VISUALISATIES
- BESCHRIJVING BIJ VISUALISATIES
3.1.3
AANVULLENDE SENSOREN ONTSLUITEN IOT INWINKETEN
3.3.1
EARLY WARNING FUNCTIE INRICHTEN
3.2.3
NORMAAL GEBRUIK PRESTATIEKILLERS MONITOREN
4 FASEN PLAN VERSIE 2.1
FASE III A
Beschreven en ingerichte DGAM dashboard
3.3.2
INITIËLE DREMPELWAARDES VASTSTELLEN EN INRICHTEN
FASE IV. Event monitoren & handelen
Welke handelingen worden geactiveerd met welke data?
STAP 4.1
START MONITOREN
STAP 4.2
BEOORDELEN EN ANALYSEREN EVENT
STAP 4.4
EVALUATIE
4.3.1
MAATREGEL/ ACTIE a.d.h.v. BESLISBOOM
STAP 4.3
HANDELEN
4.4.1
ACTIE: DREMPELWAARDE BIJSTELLEN
4.5.2
Dynamische drempelwaarde
4.5.3
Voorspellend model
STAP 4.5
ONTWIKKELING EARLY WARNING FUNCTIE
4.5.1
Statische drempelwaarde
4.6
Optioneel:
Volgende iteratie, nieuwe Deep Dive,
Start: vanaf FASE II stap 2.2
4.4.2
ACTIE: VISUALISATIE BIJSTELLEN
4.3.2
EINDE BESLISBOOM INBRENGEN IN AM-SYSTEEM:
REGULIER OVERLEG
AM-PROCESSEN
STAP 3.1
INSTALLEREN SENSOREN/ONTSLUITEN DATA
STAP 3.2
DASHBOARD
STAP 3.3
EARLY WARNING FUNCTIE
GO/ NO GO

## Slide 3
FASE I. Oriëntatie en initiatie
Waarom gaan we ‘Datagedreven Assetmanagement’ op dit object moment toepassen?
STAP 1.3
CHECKLIST
RANDVOORWAARDEN DGAM
TRIGGERS
STAP 1.1
VERBETERPERSPECTIEF
START
FASE I A
PROJECT INITIATIE DOCUMENT (PID)
of
PLAN VAN AANPAK (PvA)
FASE I B
CHECKLIST RANDVOORWAARDEN DGAM
STAP 1.2
RANDVOORWAARDEN 4 FASEN PLAN
(in kaart brengen)
FASE II A
VASTGESTELDE INFORMATIEBEHOEFTE
FASE II B
KOSTEN-BATEN ANALYSE
STAP 2.4
DATA ANALYSE
INFORMATIE BEHOEFTE
STAP 2.2
VOORBEREIDING DEEP DIVE
STAP 2.3
UITVOERING DEEP DIVE
STAP 2.1
ICT Infra (realiseren)
FASE III. Implementatie
Wat gaan we precies doen om dit object ‘Datagedreven’ te maken?
STAP 3.1
INSTALLEREN SENSOREN/ONTSLUITEN DATA
STAP 3.2
DASHBOARD
STAP 3.3
EARLY WARNING FUNCTIE
GO/ NO GO
FASE IV. Event monitoren & handelen
Welke handelingen worden geactiveerd met welke data?
4.6
Optioneel: Volgende iteratie, nieuwe Deep Dive, Start: vanaf FASE II stap 2.2
STAP 4.4
EVALUATIE
STAP 4.3
HANDELEN
STAP 4.1
START MONITOREN
STAP 4.2
BEOORDELEN EN ANALYSEREN EVENT
STAP 4.5
ONTWIKKELING EARLY WARNING FUNCTIE
GO/ NO GO
GO/ NO GO
Hoe gaan we ‘Datagedreven Assetmanagement’ op dit object toepassen
FASE II. Analyse
4 FASEN PLAN VERSIE 2.1
FASE III A
Beschreven en ingerichte DGAM dashboard
FORMEREN IMPLEMENTATIE TEAM
TEAMLEDEN HERIJKEN \ AANVULLEN
Vereenvoudigde versie zonder sub-stappen