Stappenplan implementatie energiemonitoring

- Doel van energiemonitoring op het object bepalen: zie alternatieven in keuzemenu uit thematafel 1.

- 2.Business case invullen; inzichtelijk maken kosten en baten, zowel financieel als leerpotentieel  (zie 251201 energiemonitoring kosten-baten)

- Plan voor implementatie maken 
Inhoudsopgave:

  - Bezetting team

  - Objectspecifiek beschrijven van stap 4 t/m 8 hieronder: hoe, wat, wie

  - Planning

  - Randvoorwaarden

  - Risico’s

  - Communicatie met omgeving

- Technisch realiseren van de monitoring

  - ophangen van de hardware, dat wordt projectspecifiek beschreven

- Data ontsluiten

  - Borgen dat de data die nodig is voor gekozen doel (bij stap 1) ook daadwerkelijk ontsloten wordt.

- Welke randvoorwaarden moeten geregeld zijn voordat je aan de slag kan

- Volgen stappenplan (beschrijving standaard inwinketen van Rob Michels; hoe ontsluiten we via ODS standaard en generieke inwinketen; er wordt duidelijk welk pad er bewandeld moet worden

- Vraag nog: hoe gaat dat pad bewandeld worden? Welke documentatie is er van, met welke mensen vanuit RWS hier in optrekken? Kortom hoe regelen we dit.

- Baseline / normaalgedrag inleren

  - Minimaal een maand data / 50 bewegingscycli data verzamelen  normaallijnen bepalen

  - rekening houden met projectspecfieke omgevingsfactoren

  - data testen conform functionele Eisen EWF (conform handleiding Christian, in ontwikkeling)

- Operationeel inregelen (o.a. opleiden gebruikers, opnemen in primaire proces van organisatie)

  - Personeel opleiden

  - Standaard dashboard  gekoppeld aan gekozen type

  - in het operationele proces opnemen

  - Inrichten conform DGAM doen aanpak

- monitoren gebruik, auditeren, volgen met etc.

  - (DGAM doen) continu verbeteren: wat zie je in het dashboard en wat mis je dan, wat wil je met voortschrijdend inzicht zien